# 1. 사업화 제품(서비스)화 목표 및 계획

## 1.1 사업화 비전

본 사업의 궁극적 비전은 "빠르게 발전하는 AI 환경에서 소외된 소상공인을 위한, 산업별 현장 최적화 AI 고객관리 에이전트"를 공급하는 데 있다. 초거대 언어모델(LLM)과 생성형 AI의 발전에 따라 대기업·중견기업은 AI 역량을 내재화하거나 전문 솔루션을 도입하여 마케팅·고객관리의 디지털 전환을 가속화하고 있는 반면, 국내 소상공인은 기술 접근성·비용·운영 역량의 삼중 장벽으로 인해 AI 활용에서 구조적으로 소외되고 있다. 본 사업은 이러한 AI 격차(AI Divide)를 해소하기 위해 각 산업의 현장 특성에 최적화된 버티컬 AI 에이전트를 연쇄적으로 공급함으로써, 소상공인이 대기업 수준의 고객관리 역량을 확보할 수 있도록 한다.

## 1.2 제품 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제품명(가칭) | 정육점 특화 AI 고객관리 에이전트 |
| 제품 형태 | 클라우드 기반 SaaS + POS 연동 모듈 |
| 핵심 가치 제안 | "사장님 대신 고객을 기억하고, 매출로 이어지는 문자를 자동 발송하는 AI 점원" |
| 주요 사용자 | 50~60대 정육점 사장님 (디지털 취약계층 포함) |

## 1.3 핵심 기능

① AI 이탈 예측 엔진: POS 데이터 기반 RF1/RF2 이중 모델이 고객별 이탈 위험도를 자동 산출

② LLM 개인화 문자 생성: 고객의 구매 이력·방문 주기·선호 부위를 반영한 맞춤형 문자를 자동 작성

③ 자동 발송 및 반응 추적: 최적 타이밍에 문자 자동 발송 후 재방문·재구매 반응을 추적하여 성과 가시화

④ 월 1회 자동 재학습: 매장별 데이터로 모델이 지속적으로 개선되는 자가 학습 시스템

## 1.4 단계별 제품화 로드맵

| 단계 | 기간 | 목표 | 핵심 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 26.7~27.10 | 핵심 AI 엔진 개발 및 RCT 검증 | 35개 매장 파일럿, 논문 5편·특허 5건 |
| 2단계 | 27.11~28.12 | MVP→정식 제품 출시 | 유료 고객 300개 매장, ARR 5억 원 |
| 3단계 | 29.1~30.12 | 국내 정육점 시장 주도 | 누적 3,000개 매장, ARR 50억 원 |
| 4단계 | 31.1~ | 타 소상공인 산업 확장 | 반찬가게·떡집 등 2개 이상 산업 진출 |

# 2. 사업화 전략

## 2.1 수익모델(BM)

| 수익 항목 | 과금 방식 | 단가(안) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 SaaS 구독료 | 월 정액 | 5~10만 원/매장 | 이탈 예측·문자 생성·대시보드 기본 제공 |
| 문자 발송 건당 요금 | 건당 과금 | 10~15원/건 | 통신사 원가 + 마진 |
| 프리미엄 분석 리포트 | 월 추가 정액 | 3~5만 원/매장 | 월간 매출 분석·상품 추천 |
| 프랜차이즈 본부 연동 | 연 계약 | 협의 | 가맹점 통합 관리 기능 |

본 수익모델은 소상공인의 비용 부담을 최소화하면서도 지속 가능한 수익 구조를 확보하기 위해 "기본 정액 + 성과 연동형 건당 과금"의 하이브리드 구조를 채택하였다. 월 구독료는 매장 규모와 관계없이 5~10만 원 수준으로 책정하여 진입 장벽을 낮추고, 문자 발송량에 따른 건당 과금으로 실제 사용량에 비례한 수익을 확보한다.

## 2.2 마케팅 전략

① 레퍼런스 마케팅: 본 과제의 35개 파일럿 매장에서 검증된 매출 향상 실적을 핵심 마케팅 자산으로 활용한다. RCT 실험을 통해 과학적으로 검증된 "매출 증가율", "재방문율 향상"등의 수치를 마케팅 메시지로 전환한다.

② 조합·협회 제휴: 지역 정육 협동조합, 한우자조금관리위원회 등 산업 단체와 제휴하여 조합원 대상 일괄 프로모션을 전개한다. 신뢰도 높은 단체의 추천은 디지털 취약계층인 사장님의 초기 수용성을 높이는 핵심 전략이다.

③ 정부 지원사업 연계: 중소벤처기업부의 소상공인 디지털 전환 지원사업, 스마트상점 기술보급사업 등에 공식 솔루션으로 등록하여 바우처·보조금 수혜 대상 제품으로 포지셔닝한다.

④ 콘텐츠 마케팅: 정육점 사장님 대상 유튜브·블로그 채널을 운영하여 "AI로 매출 올린 정육점" 사례 콘텐츠를 지속적으로 발행, 잠재 고객과의 접점을 확대한다.

## 2.3 판로 전략

| 채널 | 전략 | 목표 비중 |
| --- | --- | --- |
| 직판 (온라인) | 웹사이트·전화 상담을 통한 직접 영업 | 40% |
| 조합·협회 제휴 | 정육 협동조합, 한우자조금 등 단체 일괄 계약 | 30% |
| 프랜차이즈 번들 | 프랜차이즈 정육 본부와 가맹점 관리 툴 번들 공급 | 20% |
| 정부 바우처 | 소상공인 디지털 전환 지원사업 연계 | 10% |

# 3. 목표시장의 성장성, 진출 가능성

## 3.1 목표시장 규모

| 구분 | 규모 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 국내 정육점(축산물 소매업) 사업체 수 | 약 45,000~50,000개 | 통계청 서비스업 조사 기준 |
| 국내 전체 식품 소상공인 | 약 300,000개 | 반찬가게·떡집·농수산물 등 포함 |
| 국내 전체 소상공인 | 약 7,300,000명 | 중소벤처기업부 기준 |
| 소상공인 디지털 마케팅 TAM | 약 2조 원 이상 | 국내 기준 추정 |

## 3.2 시장 성장성

① AI 마케팅 시장 성장: 국내 AI 기반 마케팅 솔루션 시장은 연평균 25% 이상 성장 중이며, 특히 생성형 AI 도입 이후 중소기업·소상공인 대상 시장이 급성장하고 있다.

② 소상공인 디지털 전환 정책: 정부는 2025년까지 소상공인 50만 명 디지털 전환을 목표로 연 수천억 원 규모의 바우처·보조금을 투입하고 있어 시장 성장을 견인하고 있다.

③ LLM 기술 대중화: ChatGPT 등 LLM의 대중화로 AI에 대한 소상공인의 인식과 수용성이 빠르게 개선되고 있으며, 이는 AI 고객관리 에이전트 시장의 확대를 가속화한다.

## 3.3 시장 진출 가능성

① 기술 차별성 확보: 본 과제를 통해 정육점 도메인에 특화된 이탈 예측 모델과 LLM 프롬프트를 개발하고, RCT 기반의 과학적 검증 데이터를 확보함으로써 경쟁사 대비 압도적인 기술 차별성을 갖춘다.

② 디지털 취약계층 UX: 50~60대 사장님을 주요 사용자로 상정한 UX 연구(SUS, TAM, Think-aloud)를 수행하여 디지털 취약계층 친화적 인터페이스를 설계함으로써 경쟁사가 쉽게 모방하기 어려운 진입장벽을 형성한다.

③ 도메인 전문가 네트워크: 13년 로컬 마케팅 경력의 도메인 전문가(이지백)를 핵심 팀원으로 보유하여 35개 파일럿 매장 섭외 및 시장 진입에 필요한 네트워크를 확보하고 있다.

## 3.4 확장 가능성

| 확장 방향 | 대상 산업/기능 | 진출 시기 |
| --- | --- | --- |
| 수평 확장 (타 산업) | 반찬가게, 떡집, 꽃집, 수산물 판매업 | 2031년~ |
| 수직 확장 (기능 고도화) | 재고관리, 상품추천, 매입 의사결정 지원 | 2029년~ |
| 해외 진출 | 일본, 동남아 (한국형 소매 구조 유사 지역) | 2032년~ |

# 4. 기대효과

## 4.1 예상 매출 및 성장 목표

| 구분 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 누적 도입 매장 수 | 35개 | 300개 | 1,200개 | 3,000개 | 5,000개 이상 |
| 연 매출(ARR) | - | 5억 원 | 20억 원 | 50억 원 | 100억 원 |
| 진출 산업 수 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 이상 |
| 고용 창출(누적) | 8명 | 15명 | 25명 | 40명 | 60명 |

2027년 본 과제 종료 시점에 35개 파일럿 매장에서의 실증을 완료하고, 2028년 정식 제품 출시와 함께 300개 유료 고객 매장 확보 및 ARR 5억 원 달성을 목표로 한다. 이후 2030년까지 3,000개 매장, ARR 50억 원을 달성하여 국내 정육점 AI 고객관리 분야의 표준 솔루션 지위를 확보한다.

## 4.2 기술적 기대효과

① 특허 5건 출원·등록: 이탈 예측 알고리즘, LLM 개인화 프롬프트, 자동 재학습 시스템 등 핵심 기술의 지식재산권 확보

② 논문 5편 게재: SCI/SSCI급 국제 저널 및 주요 학회(CHI, CSCW, RecSys 등) 논문 게재를 통한 학술적 검증 및 기술 신뢰성 확보

③ 원천 기술 확보: 정육점 도메인 특화 AI 모델 및 소상공인 UX 프레임워크를 원천 기술로 확보하여 타 산업 확장 시 재활용

## 4.3 경제적 기대효과

① 매장 매출 향상: 본 솔루션 도입 매장의 평균 매출 10~15% 향상 예상 (RCT 실험을 통해 정량 검증)

② 소상공인 마케팅 비용 절감: 기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대

③ 고용 창출: 2031년까지 개발·운영·영업 인력 60명 이상 직접 고용 예상

④ 후속 투자 유치: 본 과제 성과를 기반으로 Series A 이상 투자 유치 추진 (목표: 50억 원 이상)

## 4.4 사회적 기대효과

① AI 격차 해소: 기술·비용 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공

② 디지털 취약계층 포용: 50~60대 사장님도 쉽게 사용 가능한 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현

③ 지역 경제 활성화: 동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여

④ 소상공인 AI 활용 모범 사례: 본 사업의 성공 모델이 타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용